工业节能和绿色标准化专项标准研制的要求

一、编写要求

1、GB/T1.1-2009 标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写

2、GB/T 20001.4-2015 标准编写规则 第4部分：试验方法标准

3、GB/T20001.5-2017标准编写规则 第5部分：规范标准

其他基础标准（程序、术语、符号、特定内容等）

坚持公开透明、充分协调、自下而上与自上而下相结合的原则，广泛听取各方意见和建议。

二、阶段及要求（9个阶段，双向并行）

1、预研阶段

预研阶段的前期：标准化科研。预研阶段为评估项目提案（PWI）的过程。

2、立项阶段

自标准化主管部门登记NP（新项目）时开始。主要工作是对项目建议进行审查、征求意见与批准。立项阶段的周期一般不超过3个月。

3、起草阶段（2019年1-6月）

自技术委员会收到新工作项目计划起，落实、实施计划。阶段任务：完成标准草案征求意见稿。周期：一般不超过10个月。

2019年2月：成立工作组，制定工作方案，明确任务分工和各时间节点。

工作组组成：科研、生产、用户、检验机构、行业协会等方面。

同时展开调研、试验验证、收集分析资料。（数据全面、客观、真实、系统），提出草案，进行内部审查。

并且;起草标准草案时，应编写标准编制说明，其内容一般包括：

（1）工作简况，包括任务来源、主要工作过程、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等；

（2）标准编制原则和主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据，与产业发展重点的结合情况，解决的主要问题。修订标准时应列出与原标准的主要差异和水平对比；

（3）主要试验（或验证）情况的分析；

（4）标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明；

（5）产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况；

（6）采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比分析情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况；

（7）与现行相关法律、法规、规章及相关强制性标准的协调性；

（8）重大分歧意见的处理经过和依据；

（9）标准性质的建议说明；

（10）贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等）；

（11）废止现行相关标准的建议；

（12）其他应予说明的事项。

4、征求意见阶段（2019年7-8月）

向石化联合会提交征求意见稿、编制说明。向有关单位征求意见，收集、整理、回函，提出意见汇总处理表。阶段成果：完成标准草案送审稿，阶段周期：一般为2个月。

征求意见应广泛：生产、用户、经营、检测、研究等机构。并在网络上公开征求意见。

征求意见汇总表如下：

应对征求意见情况进行汇总分析。不采纳的意见应说明理由。

行业标准征求意见汇总处理表

标准项目名称：                                                  共   页    第   页

起草单位：                    承办人：         电  话：         年   月    日 填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：  ① 发送“征求意见稿”的单位数：         个。

② 收到“征求意见稿”后，回函的单位数：        个。

③ 收到“征求意见稿”后，回函并有建议或意见的单位数：    个。

④ 没有回函的单位数：     个。

5、审查阶段（2019年9-10月）

石化联合会收到标准送审稿，组织会审。提出审查意见。

阶段任务：完成标准草案报批稿。阶段周期：2个月

成果代号：标准草案报批稿

牵头起草单位，根据审查意见进行修改。想石化联合会提交标准草案报批稿。

石化联合会审查后行文上报工信部。

6、批准阶段

工信部收到报批稿到批准发布

阶段任务：完成标准出版稿。阶段周期：一般不超过5个月

7、出版阶段

8、复审阶段

9、废止阶段